وثيقة الـ Epics ويوزر ستوريز التفصيلية

منظومة وايت مون المتكاملة — مواصفة تنفيذية كاملة لفريق التطوير

| المشروع | منظومة وايت مون المتكاملة (B2B Multi-Vendor Marketplace + ERP) |
| --- | --- |
| العميل | شركة وايت مون — أ. مسعود مهران / أ. أحمد رشاد |
| الجهة المنفذة | منصتي — شلبي إنتليجنس للبرمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي ذ.م.م |
| المرجع المعتمد | العرض الفني والمالي رقم ٢٠٢٦٠٠٢٠٢ وملحقه (أ) — هذا المستند توسيع تنفيذي له وليس بديلاً عنه |
| مُعد المستند | م. عبد الحميد شلبي |
| التاريخ | ٢٠٢٦/١٠/٠٢ |

كيفية قراءة هذا المستند: - كل Epic يمثّل موديولًا كاملاً من موديولات ملحق (أ)، ويحتوي على قصص مستخدم (User Stories) تفصّل كيف يُبنى، مع معايير قبول واضحة لكل قصة. - الصندوق الأزرق الفاتح بعد كل مجموعة قصص: ملاحظات تنفيذية تقنية مباشرة لزياد. - الصندوق البرتقالي: اضافات مبدئية من منصتي لتقوية النظام تقنيًا، يمكنك تجاهلها في الوقت الحالي اذا كان الامر معقد

EPIC 0 — البنية الأساسية — الهوية والصلاحيات (مُضاف من منصتي كأساس تقني ضروري)

الهدف الاستراتيجي: نظام هوية موحّد يدعم كل الأدوار (عميل، مورد، وكيل، فرع، إدارة) بصلاحيات دقيقة، ومصمم لإضافة أدوار جديدة لاحقًا دون إعادة هيكلة.

US-0.1  بصفتي مستخدم جديد (عميل/مورد)، أريد تسجيل حساب بالتحقق برقم الهاتف أو البريد، لكي أدخل المنصة بأمان.

معايير القبول:

- تحقق عبر رمز OTP بالرسائل النصية أو واتساب.

- حساب المورد لا يُفعَّل إلا بعد اعتماد يدوي من الإدارة؛ حساب العميل يُفعَّل فور التحقق.

- كلمة المرور مشفّرة (Hash) ولا تُخزَّن نصًا صريحًا أبدًا.

US-0.2  بصفتي مدير النظام، أريد تحديد صلاحيات دقيقة لكل دور (عميل/مورد/وكيل/فرع/موظف)، لكي يرى كل طرف فقط ما يخصه.

معايير القبول:

- نظام صلاحيات قائم على الأدوار (RBAC) قابل للتوسعة دون تعديل بنية قاعدة البيانات.

- لا يصل أي طرف لبيانات طرف آخر إلا عبر الشركة كوسيط — تطبيقًا مباشرًا لمبدأ العزل.

- سجل تدقيق (Audit Log) لكل عملية حساسة: اعتماد مورد، تعديل سقف ائتماني، تجميد حساب، تعديل قيد محاسبي.

US-0.3  بصفتي الإدارة، أريد لوحة تحكم مركزية موحّدة لكل الأطراف، لكي أدير المنظومة من مكان واحد.

معايير القبول:

- عرض موحّد لكل الكيانات (عملاء، موردين، وكلاء، فروع) مع فلترة وبحث متقدم.

- إمكانية "عرض كممثل" (Impersonation) محكومة بصلاحية خاصة وسجل تدقيق كامل، للدعم الفني فقط.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - جلسات موحّدة وآمنة (JWT أو ما يعادله) عبر الويب والموبايل بنفس آلية التحقق. - فصل منطقي لبيانات الهوية عن بيانات الأعمال (Schema منفصل) لتسهيل التوسع المستقبلي.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - تفعيل تحقق بخطوتين (2FA) لحسابات الإدارة والوكلاء نظرًا لحساسية صلاحياتهم المالية. - تسجيل بيانات كل دخول (IP + الجهاز) لحسابات الإدارة لرصد أي محاولة اختراق مبكرًا.

EPIC 1 — منصة الويب (Marketplace)

الهدف الاستراتيجي: سوق إلكتروني متعدد الموردين يعزل هوية المورد عن العميل تمامًا، مع تجميع ذكي للعروض وحماية كاملة لتسعير الموردين.

US-1.1  بصفتي عميل، أريد تصفح الأصناف مجمّعة بالسعر والكمية بغض النظر عن المورد، لكي أختار الأنسب دون تعقيد.

معايير القبول:

- عرض "أفضل سعر متاح" لكل صنف دون ذكر اسم المورد في أي واجهة.

- فلترة وبحث حسب الفئة (غذائية/ملابس)، السعر، والكمية المتاحة.

US-1.2  بصفتي عميل، أريد إضافة أصناف من أكثر من مورد في سلة طلب واحدة موحّدة، لكي أكمل الطلب في خطوة واحدة.

معايير القبول:

- تُقسَّم السلة داخليًا حسب المورد عند التنفيذ دون أن يشعر العميل بذلك.

- يُحتسب حد أدنى للطلب لكل مورد بشكل مستقل (مرتبط بـ Epic 4).

US-1.3  بصفتي مورد جديد، أريد تسجيل حسابي برفع المستندات الرسمية (سجل تجاري، بطاقة ضريبية، رقم قومي)، لكي أبدأ البيع على المنصة.

معايير القبول:

- لا يُنشر أي منتج قبل اعتماد يدوي صريح من الإدارة.

- إشعار للمورد بحالة الطلب: قيد المراجعة / مرفوض مع السبب / معتمد.

US-1.4  بصفتي مورد، أريد نظام مزايدة وطلب عروض أسعار (RFQ)، لكي أبيع كميات كبيرة بسعر تنافسي.

معايير القبول:

- يبدأ العميل RFQ بكمية مطلوبة، أو يبدأ المورد عرضًا جماعيًا.

- اشتراط مواصفات تأهيل قبل مشاركة أي مورد في العرض.

US-1.5  بصفتي مورد، أريد معرفة وجود سعر أقل من منافس لنفس الصنف دون معرفة هويته، لكي أراجع تسعيري بناءً على السوق.

معايير القبول:

- تنبيه "يوجد سعر أقل متاح" دون كشف اسم المنافس أو سعره الدقيق — فقط إشارة.

US-1.6  بصفتي النظام، أريد منع رفع السعر على كمية محجوزة بطلب غير مؤكد، مع السماح بتخفيضه دائمًا، لكي أحافظ على عدالة التسعير وثقة الأطراف.

معايير القبول:

- قفل سعري تلقائي (Price Lock) على الكمية المحجوزة لحين تأكيد الطلب أو انتهاء مهلة الحجز.

- تخفيض السعر متاح في أي وقت وعلى أي كمية دون قيد.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - تصميم جدول "عروض الموردين" (Supplier Offers) منفصل عن "كتالوج الأصناف" (Catalog) لدعم تعدد الموردين لنفس الصنف دون تضارب. - منطق "أفضل سعر" يُحسب بالكامل من جهة الخادم (Server-side) ولا يُكشف تفصيله في استجابة الواجهة بأي حال.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - نظام تقييم داخلي للموردين (مرئي للإدارة فقط، غير ظاهر للعميل) لدعم قرارات اعتماد المنتجات مستقبلًا. - دعم "حفظ السلة" (Save for Later) لتقليل فقد الطلبات غير المكتملة وتحسين معدل التحويل.

EPIC 2 — تطبيقات الموبايل

الهدف الاستراتيجي: تطبيقان مستقلان (عميل، مورد) على iOS وAndroid، بتجربة سريعة ومتصلة لحظيًا بنفس بيانات المنصة.

US-2.1  بصفتي عميل، أريد تطبيق موبايل مستقل للتصفح والطلب ومتابعة الحالة والسداد، لكي أتعامل مع المنصة من هاتفي مباشرة.

معايير القبول:

- تغطية كامل وظائف الويب الأساسية: تصفح، سلة، طلب، سداد، سجل طلبات.

- إشعارات Push لحالة الطلب (تأكيد، شحن، تسليم).

US-2.2  بصفتي مورد، أريد تطبيق موبايل لإدارة المنتجات واستقبال الطلبات ومتابعة التسليم، لكي أدير نشاطي من الهاتف دون الحاجة لجهاز كمبيوتر.

معايير القبول:

- إشعار فوري عند استلام طلب جديد.

- تحديث حالة التسليم مباشرة من داخل التطبيق.

US-2.3  بصفتي وكيل أو فرع، أريد استخدام لوحة ويب متجاوبة بدل تطبيق مستقل في هذا الإصدار، لكي أتابع عملي دون انتظار تطبيق ثالث.

معايير القبول:

- تصميم متجاوب (Responsive) يعمل بسلاسة كاملة على شاشات الموبايل.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - يُفضَّل توحيد التقنية بين تطبيقي العميل والمورد (قاعدة كود مشتركة قدر الإمكان) لتسريع التطوير والصيانة لاحقًا.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - دعم وضع عدم الاتصال الجزئي (Offline Mode) لتطبيق المورد — تسجيل تحديثات التسليم محليًا ثم مزامنتها عند عودة الاتصال، تحسبًا لضعف الشبكة في بعض المناطق.

EPIC 3 — النظام المحاسبي والمالي (الأساس الذي يُبنى أولًا)

الهدف الاستراتيجي: شجرة حسابات وخريطة قيود معتمدتان قبل أي سطر كود، يقوم عليهما كل موديول آخر في النظام.

US-3.1  بصفتي مدير مالي (عبد الحميد)، أريد اعتماد شجرة حسابات كاملة قبل أي تنفيذ، لكي تُبنى كل القيود عليها بدقة من اليوم الأول.

معايير القبول:

- الشجرة تغطي: الأصول (نقدية، تحصيل معلّق OCR، ذمم عملاء ووكلاء، مخزون)، الالتزامات (دائنون موردين، تأمينات وكلاء، مستحقات عمولات وعوائد)، الإيرادات (مقسّمة حسب الفئة + فروق التسعير الآجل)، المصروفات، وحسابات التسوية.

- توقيع كتابي من عبد الحميد على الشجرة وخريطة القيود قبل بدء البرمجة الفعلية.

US-3.2  بصفتي النظام، أريد إنشاء قيد مزدوج تلقائي لكل حركة تشغيلية (طلب، تحصيل، توريد، عمولة، مرتجع)، لكي تكون كل الحسابات دقيقة دون تدخل يدوي.

معايير القبول:

- كل حدث تشغيلي مرتبط بقاعدة قيد محددة سلفًا في "خريطة القيود" المعتمدة.

- لا قيد يدوي حر إلا بصلاحية "إدارة عليا" خاصة، مع سجل تدقيق موثّق بالسبب.

US-3.3  بصفتي عميل، أريد رفع إيصال التحويل البنكي ليُطابَق تلقائيًا (OCR) مع الرقم المرجعي، لكي لا أنتظر مراجعة يدوية لكل سداد.

معايير القبول:

- استخراج رقم العملية والمبلغ تلقائيًا من صورة الإيصال.

- مطابقة تلقائية عند تطابق البيانات، وتحويل الحالة لمراجعة يدوية عند عدم التطابق.

US-3.4  بصفتي عميل آجل، أريد خصم استحقاق عند السداد المبكر بدل غرامة على التأخير، لكي أتعامل مع نظام متوافق مع الضوابط الشرعية.

معايير القبول:

- سعر آجل واحد ثابت لكل معاملة، مع خصم استحقاق محدد عند السداد بحلول تاريخ مبكر متفق عليه.

- لا تراكم يومي على المتأخر بأي صيغة حسابية.

US-3.5  بصفتي محاسب، أريد تقارير جاهزة (ميزان مراجعة، قائمة دخل، مركز مالي، تدفقات نقدية، أستاذ عام) تُستخرج مباشرة من الشجرة، لكي لا أحتاج تعديلاً يدويًا بعد كل تقرير.

معايير القبول:

- كل تقرير قابل للفلترة بالفترة الزمنية وبالفرع/الوكيل/المورد.

- تصدير مباشر بصيغتي PDF وExcel.

US-3.6  بصفتي الإدارة، أريد إقفال الفترات المالية شهريًا وسنويًا، لكي أمنع أي تعديل غير موثّق على فترة منتهية.

معايير القبول:

- أي تعديل على فترة مُقفلة يتطلب صلاحية خاصة وسجل تدقيق موثّق بالسبب والتاريخ.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - خريطة القيود (Mapping Document) مستند مستقل يوقّع عليه عبد الحميد قبل بدء الكود — ولا يُترك اجتهادًا للمطوّر أثناء التنفيذ. - تُصمَّم أسماء وتصنيفات الحسابات بما يتوافق قدر الإمكان مع تصنيفات منظومة الفاتورة الإلكترونية (ETA) حتى مع عدم تفعيلها الآن.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - لوحة تنبيهات مالية للإدارة: عملاء اقتربوا من السقف الائتماني، فواتير مستحقة خلال 48 ساعة، فروقات مطابقة OCR معلّقة — لتقليل الاعتماد على المراجعة اليدوية اليومية. - جدولة تقارير دورية تلقائية (إرسال تقرير أسبوعي لبريد عبد الحميد) بدل الدخول اليدوي لاستخراجه كل مرة.

EPIC 4 — المخزون والمشتريات

الهدف الاستراتيجي: تتبّع دقيق لمخزون كل مورد على حدة، مع تحويلات موثقة بين كل مستويات السلسلة وربط محاسبي تلقائي.

US-4.1  بصفتي مورد، أريد تسجيل مخزوني بشكل منفصل حسب الفئة، لكي أدير منتجاتي بدقة دون تداخل مع موردين آخرين.

معايير القبول:

- كل مورد له مخزون مستقل تمامًا عن باقي الموردين.

- تصنيف إلزامي لكل صنف (غذائية/ملابس) عند الإضافة.

US-4.2  بصفتي النظام، أريد توثيق كل تحويل بين مستويات السلسلة (مورد → وكيل/فرع → عميل) بإذن تحويل وقيد محاسبي مرتبط، لكي تظل كل حركة بضاعة قابلة للتتبع والتدقيق الكامل.

معايير القبول:

- لا تحويل كمية دون إذن تحويل موثّق برقم وتاريخ.

- كل إذن تحويل يُنشئ قيدًا محاسبيًا تلقائيًا مرتبطًا به (ربط مباشر بـ Epic 3).

US-4.3  بصفتي مسؤول مخزون، أريد تنبيه تلقائي وإعادة طلب عند وصول المخزون لحد أدنى، مع تصعيد عبر السلسلة، لكي لا ينفد المخزون دون سابق إنذار.

معايير القبول:

- تسلسل التصعيد: العميل ← الفرع/الوكيل ← الشركة ← المورد.

- حد أدنى قابل للتخصيص لكل صنف على حدة.

US-4.4  بصفتي عميل أو وكيل، أريد تسجيل أي نواقص أو مرتجعات إلكترونيًا عبر التطبيق مع تحديد الطرف المسؤول، لكي تُحسم القيمة من الطرف الصحيح دون نزاع.

معايير القبول:

- توثيق بالصور إلزامي عند الإبلاغ عن نقص أو تلف.

- تحديد الطرف المسؤول يُحدِّث القيد المحاسبي المرتبط تلقائيًا (خصم من حساب الطرف المسؤول).

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - يُعامَل "إذن التحويل" ككيان مستقل في قاعدة البيانات (وليس مجرد حقل داخل جدول المخزون) لضمان قابلية التتبع والتدقيق الكامل لاحقًا.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - دعم باركود/QR لكل وحدة أو دفعة مخزون (Batch) لتسريع الجرد ومطابقة التحويلات ميدانيًا. - تتبّع تاريخ صلاحية الأصناف الغذائية كحقل أساسي مع تنبيه عند اقتراب الانتهاء — تحسين مهم لفئة الأغذية تحديدًا وإن لم يُذكر صراحة في العرض الأصلي.

EPIC 5 — المبيعات والعملاء

الهدف الاستراتيجي: تصنيف ائتماني آلي وتصعيد إداري تدريجي يحمي التدفق النقدي دون تجميد قرارات حساسة تلقائيًا.

US-5.1  بصفتي الإدارة، أريد تصنيف كل عميل تلقائيًا بأحد 4 مستويات لونية بناءً على انتظام سداده، لكي أتابع مخاطر الائتمان بسهولة.

معايير القبول:

- خوارزمية تصنيف معتمدة كتابةً من عبد الحميد (قاعدة عمل صريحة وليست اجتهادًا تقنيًا).

- تحديث التصنيف تلقائيًا بعد كل عملية سداد أو تأخير.

US-5.2  بصفتي الإدارة، أريد سقف ائتماني لكل عميل مرتبط بتصنيفه اللوني، قابل للتعديل يدويًا، لكي أتحكم في حجم المخاطرة لكل عميل.

معايير القبول:

- يُمنع تجاوز السقف الائتماني تلقائيًا عند إنشاء طلب جديد.

- تعديل استثنائي متاح من لوحة التحكم مع سبب موثّق إلزاميًا.

US-5.3  بصفتي النظام، أريد تطبيق التصعيد الإداري بخمسة مستويات تلقائيًا عند تأخر السداد، باستثناء المستوى الخامس، لكي يبقى القرار الأخطر دائمًا بيد الإدارة.

معايير القبول:

- المستويات 1-4 تلقائية بالكامل: تنبيه، تخفيض سقف الطلبات، تنزيل التصنيف اللوني، تجميد الطلبات الجديدة.

- المستوى 5 (تجميد الحساب بالكامل) لا يُفعَّل إلا يدويًا من مستخدم بصلاحية "إدارة عليا" حصرًا.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - خوارزمية التصنيف الائتماني توثَّق كقاعدة عمل صريحة يعتمدها عبد الحميد كتابةً قبل البرمجة — بنفس منطق خريطة القيود في Epic 3.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - تنبيه استباقي للعميل قبل 3 أيام من موعد الاستحقاق (SMS/واتساب) لتشجيع السداد المبكر والاستفادة من خصم الاستحقاق، بدل انتظار التأخر والدخول في التصعيد.

EPIC 6 — الوكلاء والفروع

الهدف الاستراتيجي: إدارة مالية وتشغيلية مستقلة لكل وكيل وفرع، مع فصل واضح بين من يستحق عمولة وعائدًا استثماريًا ومن لا يستحق.

US-6.1  بصفتي وكيل جديد، أريد تسجيل تأميني المالي المدفوع للشركة، لكي يُحفظ حقي في استرداده عند إنهاء العلاقة.

معايير القبول:

- تسجيل مبلغ التأمين وتاريخه كالتزام على الشركة قابل للاسترداد (ربط مباشر بحساب الالتزامات في Epic 3).

- شروط الاسترداد موثقة ومرتبطة بالحساب نفسه.

US-6.2  بصفتي وكيل، أريد رؤية عائدي الاستثماري الشهري المحتسب بناءً على نشاط البيع الفعلي في نطاقي، لكي أثق في دقة وشفافية ما أستحقه.

معايير القبول:

- احتساب تلقائي شهري وفق قاعدة موثقة (نسبة من المبيعات المتحققة في النطاق الجغرافي).

- كشف تفصيلي يوضح أساس الاحتساب لكل شهر على حدة.

US-6.3  بصفتي فرع، أريد صلاحيات تشغيلية مختلفة عن الوكيل مع اعتماد مالي بنفس المستوى، لكي أعمل بما يناسب طبيعتي دون تعقيد غير ضروري.

معايير القبول:

- الفرع لا يرى شاشات "العائد الاستثماري" أو "العمولة" لأنها غير منطبقة عليه.

- نفس مستوى اعتماد السداد (مسؤول الفرع/الوكيل ← الشركة) لكليهما.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - تصميم جدول "أطراف السلسلة" (Channel Partners) موحّد لكل من الوكيل والفرع، مع حقل "النوع" يتحكم في الحقول والشاشات الظاهرة — بدل بناء نموذجين منفصلين بالكامل.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - لوحة مقارنة أداء بين الوكلاء/الفروع (مبيعات، تحصيل، نسبة تأخر) للإدارة فقط، تدعم قرارات التوسع أو إنهاء العلاقة مستقبلًا.

EPIC 7 — إدارة الإنتاج (نطاق أساسي أولي)

الهدف الاستراتيجي: تسجيل وتتبع بسيط لأوامر التصنيع مرتبط بحركة المخزون، دون تفاصيل تكلفة أو جدولة موارد في هذا الإصدار.

US-7.1  بصفتي مسؤول إنتاج، أريد تسجيل أمر تصنيع بسيط من خامة إلى منتج نهائي عبر مراحل متتابعة، لكي أتابع دورة الإنتاج الأساسية.

معايير القبول:

- أمر التصنيع يربط خامة محددة بمنتج نهائي عبر مراحل مُعرَّفة مسبقًا.

- تتبع حالة الأمر عبر مراحله دون جدولة موارد آلية (خارج هذا النطاق الأولي صراحة).

US-7.2  بصفتي النظام، أريد خصم الخامات وإضافة المنتج التام للمخزون تلقائيًا عند اكتمال أمر التصنيع، لكي تبقى أرقام المخزون دقيقة دون تدخل يدوي.

معايير القبول:

- قيد مخزون وقيد محاسبي مرتبط يُنشآن تلقائيًا عند إغلاق الأمر (ربط بـ Epic 3 و4).

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - تُبنى العلاقات الأساسية (أمر تصنيع ← مراحل ← حركة مخزون) بمرونة تسمح بإضافة طبقة تكلفة وجدولة لاحقًا كملحق منفصل، دون الحاجة لإعادة بناء الأساس.

لا توجد اقتراحات توسعة لهذا الموديول — الأولوية الالتزام الدقيق بالنطاق المعتمد.

EPIC 8 — نظام نقاط البيع (POS)

الهدف الاستراتيجي: بيع مباشر للفروع والوكلاء بمخزون مشترك لحظي مع المنصة الرئيسية، وتسوية محاسبية دورية وليست لحظية.

US-8.1  بصفتي موظف فرع أو وكيل، أريد نظام نقاط بيع مستقل للبيع المباشر داخل الفرع، لكي أبيع بسرعة دون المرور بواجهة المنصة الكاملة.

معايير القبول:

- واجهة بيع سريعة: بحث صنف، سعر، كمية، إتمام بيع في خطوات قليلة.

US-8.2  بصفتي النظام، أريد مشاركة رصيد المخزون لحظيًا بين POS وERP مع تسوية مالية دورية بينهما، لكي لا يحدث تعارض في الأرصدة أو ازدواج في البيع.

معايير القبول:

- أي بيع عبر POS يخصم من نفس رصيد المخزون المستخدم في المنصة الرئيسية فورًا.

- القيود المحاسبية لمبيعات POS تُرحَّل دفعيًا (Batch) في أوقات محددة (مثلاً نهاية اليوم) لا لحظيًا.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - استخدام نفس جدول المخزون بين POS والمنصة (مصدر واحد للحقيقة) لتفادي أي تعارض في الأرصدة.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - دعم عمل نقطة البيع بدون اتصال لفترة قصيرة (Offline Queue) مع مزامنة تلقائية عند عودة الاتصال، تحسبًا لانقطاع الشبكة الميداني.

EPIC 9 — التشغيل واللوجستيات

الهدف الاستراتيجي: جدولة تسليم واقعية، تتبع حي للشحنات، ودعم مزدوج لمسارات التوصيل الداخلية والخارجية.

US-9.1  بصفتي عميل، أريد اختيار موعد تسليم متاح فعليًا حسب الطاقة الاستيعابية، لكي أتجنب أي تأخير أو خيبة أمل.

معايير القبول:

- المواعيد المشغولة تُعطَّل تلقائيًا من قائمة الاختيار.

- لا حجز مزدوج لنفس الشريحة الزمنية فوق الطاقة المحددة.

US-9.2  بصفتي عميل، أريد تتبع شحنتي عبر الخريطة لحظيًا من صفحة متابعة الطلب، لكي أعرف بالضبط متى تصل.

معايير القبول:

- عرض GPS حي لموقع المندوب مرتبط بالطلب.

- تحديث الحالة تلقائيًا: تم الشحن، في الطريق، تم التسليم.

US-9.3  بصفتي مندوب تسليم، أريد اعتماد الاستلام وتوثيق أي نواقص إلكترونيًا من التطبيق مباشرة، لكي تُغلق كل عملية تسليم بدليل واضح.

معايير القبول:

- توقيع إلكتروني أو رمز تأكيد من العميل عند الاستلام.

- رفع صور للنواقص إن وجدت، مرتبطة تلقائيًا بسجل المرتجعات (ربط بـ Epic 4).

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - دعم مسارين توصيل معًا (أسطول داخلي + شركات شحن خارجية) يتطلب طبقة تجريد موحّدة لحالة الشحنة بغض النظر عن مصدر التوصيل.

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - تقدير وقت وصول ديناميكي (ETA حي) للعميل بناءً على المسافة والطاقة الحالية، بدل نافذة زمنية ثابتة فقط.

EPIC 10 — التواصل بين الأطراف

الهدف الاستراتيجي: قناة محادثة موجّهة عبر الشركة كوسيط إلزامي، مع منع فعلي لأي محاولة تواصل مباشر خارج النظام.

US-10.1  بصفتي عميل، أريد التواصل مع المورد بخصوص طلبي عبر محادثة داخل المنصة موجّهة عبر الشركة، لكي أحل أي استفسار دون كشف هوية الطرف الآخر.

معايير القبول:

- كل رسالة تمر فعليًا عبر الخادم دون أي اتصال مباشر (Peer-to-Peer) بين الطرفين.

US-10.2  بصفتي النظام، أريد منع تبادل أرقام الهواتف داخل أي محادثة بأي صيغة، بما فيها الصور أو الرموز البديلة، لكي يبقى العزل بين العميل والمورد فعليًا لا شكليًا.

معايير القبول:

- فلترة نصية لأنماط الأرقام (تشمل الفواصل والرموز البديلة وكتابة الأرقام بالحروف).

- فحص الصور المرفوعة بتقنية OCR للكشف عن أرقام هاتف مكتوبة داخل الصورة ومنع إرسالها أو تحويلها لمراجعة.

US-10.3  بصفتي الإدارة، أريد الاطلاع على جميع المحادثات للتدخل عند الحاجة، لكي أضمن انضباط التواصل بين الأطراف.

معايير القبول:

- لوحة مراقبة محادثات مركزية مع بحث وفلترة.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - فحص الصور بتقنية OCR للكشف عن أرقام الهاتف ضروري ولا يكفي الاكتفاء بالفلترة النصية، لأن منع تبادل الأرقام مبدأ حرج يحمي جوهر نموذج العمل (عزل العميل عن المورد).

ميزة اضافية، يرجى اضافتها اذا كان الامر سهلا وتأجيلها اذا كان الامر معقد - توسيع نفس منطق الفلترة ليشمل كشف محاولات تبادل بريد إلكتروني أو حسابات تواصل اجتماعي، لأنها قناة التفافية بديلة لنفس هدف التواصل المباشر خارج المنصة.

EPIC 11 — الامتثال القانوني

الهدف الاستراتيجي: جاهزية هيكلية للربط الضريبي المستقبلي، والتزام صارم بالعملة المحلية في كل معاملة.

US-11.1  بصفتي محاسب، أريد نظام محاسبي مصمم بما يستوعب الربط المستقبلي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية (ETA) دون تفعيل كامل الآن، لكي أكون جاهزًا للتفعيل لاحقًا دون إعادة بناء.

معايير القبول:

- تصنيفات الحسابات والمنتجات متوافقة هيكليًا مع متطلبات ETA (أكواد الأصناف، الرقم الضريبي) دون استدعاء API فعلي لمصلحة الضرائب في هذا الإصدار.

US-11.2  بصفتي النظام، أريد منع أي تسعير أو تحصيل بالدولار الأمريكي بين طرفين داخل مصر، لكي ألتزم بالقانون المصري في كل معاملة.

معايير القبول:

- كل حقول السعر والتحصيل بعملة الجنيه المصري فقط، دون أي خيار عملة بديلة بين الأطراف المصرية.

ملاحظات تنفيذية للمبرمج: - الاحتفاظ بحقل "جاهزية الربط الضريبي" (ETA-ready) على مستوى الصنف يسهّل التفعيل لاحقًا دون إعادة هيكلة البيانات القديمة.

لا توجد اقتراحات توسعة لهذا الموديول — الأولوية الالتزام الدقيق بالنطاق المعتمد.

إضافات استراتيجية لتقوية النظام ككل (عابرة للموديولات)

على مستوى نظام كامل وليست مرتبطة بموديول واحد

لوحة تحليلات (BI) موحّدة للإدارة العليا تجمع كل المؤشرات الحرجة (مبيعات، تحصيل، مخزون، أداء وكلاء) في شاشة واحدة بدل التنقل بين تقارير منفصلة. - مركز إشعارات موحّد (Notification Center) متعدد القنوات (Push, SMS, واتساب, بريد) بدل تشتت منطق الإشعارات داخل كل موديول على حدة. - استراتيجية نسخ احتياطي واسترجاع (Backup & Disaster Recovery) موثقة من اليوم الأول نظرًا لحساسية البيانات المالية والتعاقدية.